
Sprawozdanie z realizacji zadania oraz kampanii edukacyjnej 
dofinansowanych w ramach umowy

nr WFOŚ/D/I-7/295/2014


Oświadczam, że zadanie  pn. Czyste Powietrze Miasta Puck zostało zrealizowane  w pełnym zakresie ujętym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który stanowił załącznik nr 1 do wyżej wymienionej umowy.

	Nazwa Zadania
	Czyste Powietrze Miasta Puck

	Umowa Nr
	WFOŚ/D/I-7/295/2014
	Data zawarcia
	19.11.2014r.


I. Realizacja zadania

	
	Planowany
	Zrealizowany

	Koszt kwalifikowany zadania
	357 000,00 zł
	276 111,62 zł

	Termin zakończenia realizacji zadania i przekazania go do eksploatacji
	31.12.2014r.
	31.12.2014r.


II. Efekty rzeczowe

	Zakres rzeczowy zrealizowanego Zadania (opis)

	W ramach zadania pn. „Czyste Powietrze Miasta Puck” zrealizowano modernizację źródeł energii cieplnej w 16 nieruchomościach położonych na terenie Gminy Miasta Puck.

W ramach zadania zrealizowanego w 2014r. zlikwidowano 18 pieców węglowych i zastąpiono jest 16 kotłami opalanymi gazem ziemnym. Zadaniem zostało objęte siedem budynków jednorodzinnych oraz dziewięć lokali zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych.

Udział Gminy Miasta Puck w konkursie „Czyste Powietrze Pomorza” zaowocował nie tylko poprawą jakości powietrza ale również podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców Pucka. W ramach prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej o korzyściach środowiskowych i zdrowotnych płynących z eliminacji niskiej emisji powstały plakat oraz ulotka. Zakres kampanii został uzgodniony z Funduszem, a projekt plakatu i ulotki zostały pozytywnie zaopiniowanie przez Pracownika WFOŚiGW w Gdańsku.    Kampania skierowana była i jest nadal do Mieszkańców Gminy Miasta Puck. W ramach działań prowadzonych w czasie trwania kampanii  spotykaliśmy się z Mieszkańcami w urzędzie oraz na imprezach miastowych, gdzie można było dowiedzieć się więcej na temat likwidacji niskiej emisji oraz możliwościach pozyskania dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej oraz otrzymać ulotki. Akcja jest promowana na stronach miasta Puck (www.miastopuck.pl oraz www.bip.miastopuck.pl), gdzie ukazały się informacje dotyczące niskiej emisji. Kampania została przeprowadzona bezkosztowo. W efekcie prowadzonej kampanii do tut. urzędu zgłaszają się kolejne osoby zainteresowane modernizacją źródeł energii cieplnej i udziałem w kolejnej edycji konkursu.


III.  Efekty ekologiczne

	Uzyskany efekt ekologiczny w wyniku realizacji Zadania (opis)

	Realizacja zadania pn. „Czyste Powietrze Miasta Puck” w 2014r. pozwoliła na znaczą redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery, a emisja równoważna została zredukowana o 6,416 Mg/rok. Rozbieżność pomiędzy planowaną łączną mocą nominalną kotłów gazowych a osiągniętą mocą nominalną wynika z faktu, iż w kilku przypadkach zainstalowano ostatecznie kotły o mocy innej niż zakładano na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Rozbieżność ta nie ma wpływu na osiągnięty efekt ekologiczny – redukcja w przypadku emisji równoważnej wyniosła 6,416 Mg/ zgodnie z planem.




	Rodzaj efektu ekologicznego 
	Jednostka
	Planowana ilość 
	Zrealizowana ilość

	Redukcja pyłów ogólne
	Mg/rok
	1,400
	1,400

	Redukcja SO2
	Mg/rok
	0,672
	0,672

	Redukcja NOx
	Mg/rok
	0,039
	0,039

	Redukcja CO
	Mg/rok
	3,141
	3,141

	Redukcja CO2
	Mg/rok
	91,686
	91,686

	Redukcja emisji równoważnej
	Mg/rok
	6,416
	6,416


Załączniki wymagane do niniejszego Sprawozdania:

(1) zdjęcia (w postaci cyfrowej lub konwencjonalnej) dokumentujące stan przed realizacją zadania (jeśli są w posiadaniu)

(2) dokumenty potwierdzające spełnienie postanowień dodatkowych zawartych w umowie dofinansowania w paragrafie dotyczącym ustaleń dodatkowych (np. informacja o dofinansowaniu na stronie internetowej)

Osoba reprezentujące Pożyczkobiorcę/ Dotowanego:

                                                                 ..………………………….……….……………....……………              

                                          podpisy i pieczątki imienne

O P I N I A pracownika monitorującego WFOŚ w Gdańsku:

Zakres rzeczowy zadania został */ nie został*  wykonany 

Planowany efekt ekologiczny został */ nie został*  osiągnięty 

Akceptuję*/ nie akceptuję* uzasadnienie przyczyn wystąpienia rozbieżności pomiędzy zakresem rzeczowym i efektem ekologicznym planowanym do osiągnięcia a rzeczywiście osiągniętym

Uwagi:

 pracownik monitorujący (data, podpis)       .................................................................................

*) niepotrzebne skreślić 

pieczęć firmowa�
Puck, 26.01.2015r.
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